铜峰工业园智能仓储立体仓库工程监理

招（议）标文件

工程编号：TFHQ-2023-003

建设单位：安徽铜峰电子股份有限公司

二0二三年二月一日

目  录

第一章  投标函	3

投标函	3

第二章  投标须知及前附表	5

（一）前附表	5

（二）投标须知	6

第三章  委托监理合同的主要条款	17

一、建设工程委托监理合同	17

二、标准条件	18

三、专用条件	23

四、附加协议条款	26

第四章  商务标书的内容及格式	27

一、投标函	29

二、法定代表人声明	30

三、法定代表人的授权委托书	31

四、监理酬金报价	32

五、关键人员表	33

六、投标人简介	33

七、最近五年的主要工程监理业绩	34

八、拟派驻本工程的监理人员名单	35

九、拟任总监理工程师简历	36

十、拟用于本工程的主要监理设施	37

十一、关于未发生因不规范的市场行为被建设行政主管部门留下不良记录的承诺	38

十二、投标人其他需要说明的事项和建议	38

十三、投标人有关单位证照的复印件	38

十四、投标人有关个人证书的复印件	38

十五、投标人有关业绩证明的复印件	38

十六、投标人其他证明材料的复印件	38

第五章  监理大纲的内容及格式	39

一、概述	41

二、工程分析与监理对策	41

三、资源配备	41

四、监理方案	42

第一章  投标函

- 工程名称：铜峰工业园智能仓储立体仓库工程监理

- 资金来源：招标人自筹

- 建设规模:

1） 本项目单体建筑占地面积6058.14m2，总建筑面积为10774.93m2。两层层框排架结构，檐口标高为16.10m；建筑总高度为17.15m。

2）本工程耐火等级为二级，储存物品的火灾危险性类别为丙类二项。

4. 建设地点：安徽铜峰电子股份有限公司工业园区。

5.招标范围：建筑工程，包括但不限于：桩基、建筑及装饰、电气、消防、给排水、道路等。监理范围投资约1800万元。

6. 合格投标人：经资格审查合格的、具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程监理乙级及以上资质的独立法人，同时，在最近三年具有同类同等级工程的监理业绩。 投标申请人拟委任的总监理工程师，应当具有国家注册监理工程师执业资格，专业监理工程师应当具备国家、或工程所在地省级注册监理工程师执业资格。此外，拟任总监理工程师和专业监理工程师不得同时从事非本招标人投资的其他二等以上工程的监理服务。

6.1本招标项目不接受联合体投标。

6.2本次招标对未中标的投标人不作经济补偿。

6.3招标文件售价：0元/份。

6.4报名及领取招标文件时间： 2023年2月6日8：45时至8日16：45时，发送招标文件及图纸电子版。

6.5报名及领取招标文件地点：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；报名需要持介绍信、营业执照、企业资质等资料复印件。联系人：陶涛，电话17356227526

6.6需招标人提供设计技术资料的，招标人收取投标保证金人民币壹万元，招标人将在招标结束后退回，中标单位不退转为履约保证金，工程竣工所有资料归档后退回（不计利息）。

6.7现场勘察、答疑：2023年2月10日，投标人如需要进行现场踏勘、参加答疑会，招标人配合。投标人发生费用自理。

6.8投标截止时间：2022年2月14日上午 9:30 时；开标时间：2022年2月14日上午 10:00 时，如时间有变化，招标人将另行书面通知。

6.9投标文件递交地点：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）

6.10开标地点：安徽铜峰电子股份有限公司会议室

二○二三年二月一日

第二章  投标须知及前附表

（一）前附表

| 项号 | 条款 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 铜峰工业园智能仓储立体仓库工程 |
| 2 | 1.1 | 建设规模 | 单体建筑占地面积6058.14m2，总建筑面积为10774.93m2 |
| 3 | 1.1 | 工程费用 | 工程费用约1800万元。 |
| 4 | 1.2 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 1.3 | 建设地点 | 安徽铜峰电子股份有限公司工业园区 |
| 6 | 1.4 | 招标范围及标段划分 | 见1.4.1条款 |
| 7 | 1.4 | 委托监理事项 | 见1.4.2条款 |
| 8 | 1.5 | 监理服务期 | 见1.5条款 |
| 9 | 1.6 | 质量要求 | 见 1.6条款 |
| 10 | 2.2 | 单位资质等级要求 | 经资格审查合格的、具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程监理乙级及以上资质的独立法人，且近三年具有类似项目的工程监理业绩。 |
| 11 | 2.3 | 总监理工程师的任职资格要求 | 应取得总监工程师岗位证书，并具有三年以上同类工程监理工作经验 |
| 12 | 4.1 | 现场考察 | 2023年2月10日，投标人必须进行现场踏勘、参加答疑会，招标人配合（上午 9：00 现场踏勘，下午2：00答疑会）。集合地点: 铜峰电子股份有限公司工业园区 |
| 13 | 13.1 | 投标有效期 | 30天（从投标截止之日起算）。 |
| 14 | 11.1 | 投标保证金 | （电汇），领取招标文件同时交壹万元至： 单位名称：安徽铜峰电子股份有限公司 开户银行：工行铜陵市石城路支行 账 号：1308027009022121252 |
| 15 | 7.1 | 投标文件的语言文字 | 汉语言文字 |
| 16 | 7.2 | 投标文件的计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位。 |
| 17 | 12.1 | 投标文件份数 | 正本1份，副本 1份，电子文档1份（U盘）。 |
| 18 | 15.1 | 投标截止时间 | 2023年2月14日 9 时 30 分。 |
| 19 | 16.1 | 投标文件提交地点 | 铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室） |
| 20 | 18.1 | 开标会议 | 开始时间：2023年2月14日上午10:00 开标地点：安徽铜峰电子股份有限公司会议室 |
| 21 | 25.2 | 评标方法 | 采用有效总价最低价中标。 |

招标人：安徽铜峰电子股份有限公司

地址： 安徽省铜陵市翠湖三路399号；邮政编码：244000

联系人：陶涛   17356227526

监督举报电话：安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部 ： 0562-5885455

（二）投标须知

一、总则

1. 招标工程说明

1.1 工程概况

1.1.1 工程名称：铜峰工业园智能仓储立体仓库工程

1.1.2 建设单位：安徽铜峰电子股份有限公司

1.1.3 建设规模：1） 本项目单体建筑占地面积6058.14m2，总建筑面积为10774.93m2。两层框排架结构，檐口标高为16.10m；建筑总高度为17.15m。

2）本工程耐火等级为二级，储存物品的火灾危险性类别为丙类二项。

1.1.4 工程费用：建安工程投资约为1800万元。

1.2 资金来源与落实情况

1.2.1 资金来源：   自筹                       。

1.2.2 资金落实情况：  已落实                  。

1.3 建设地点

1.3.1 建设地点：  安徽铜峰电子股份有限公司新建项目工业园区  。

1.3.2 现场条件：  具备施工条件                     。

1.4 招标范围与委托事项

1.4.1 招标范围及标段划分：本次招标范围是建筑工程，包括但不限于：桩基、建筑及装饰、电气、消防、给排水、道路等各专业内容现场施工监理。监理范围投资约1800万元。本工程监理不分标段。

1.4.2 委托事项：从项目桩基施工开工至项目完工的全过程监理，即控制招标工程建设的投资、建设工期、工程质量和HSE管理；进行工程建设合同管理，协助招标人或招标人代表进行工程设计、采购和施工的管理，协调有关单位间的工作关系；向招标人提交完整的监理资料；提供工程保修和竣工验收阶段的协助、配合工作，参与工程结算等。

1.5 监理服务期：项目计划建设工期8个月，到2023年10月建筑工程竣工。

1.6 质量要求

1.6.1质量目标：施工质量优良，质量一次合格率95%以上，按照国家或有关行业颁发的施工质量验评标准对施工质量进行验评，单位工程的质量一次验收合格率100%。

1.6.2 招标人对监理服务质量的要求：

（1）监理形象：监理单位应建立良好的社会形象。主要包括：监理办公室的标准化布置、卫生清洁情况、监理人员着装仪容、现场监理宣传工作开展情况等。特别是在监理办公室的标准化布置上，要求监理办公室门口应悬挂监理项目标示牌，办公室内将监理单位的质量方针、质量目标、监理项目概况、施工现场总平面图、监理组织机构图及人员分工表、各级监理人员岗位责任制、监理工作守则、监理工作流程图等内容，要用统一规格的镜框悬挂上墙，以达到整齐划一的效果。

（2）监理资料：应做到各阶段产生的资料、报表、记录齐全、真实有效，填写规范，签章手续完备，编制及时并与工程进展同步等，以保证监理档案的系统性和完整性。

（3）监理实绩：施工现场安全、质量、进度、QHSE控制有效，工作到位。

（4）廉政管理：监理人员不得参加任何有可能影响公正执行监理任务的活动。

1.7 招标人提供的监理设施：提供监理现场办公用房。

2. 合格的投标人

2.1 投标人须是持有中华人民共和国企业法人营业执照，并经登记机关年审合格的企业法人。

2.2 投标人应当具备建设行政主管部门核发的建筑工程监理工程乙级及以上的监理资质，且最近三年具有同类别同等级工程的监理业绩。

2.3 投标人的拟任总监理工程师应取得总监工程师岗位证书并具有三年以上同类工程监理工作经验；同时，年龄不得超过60岁，并且不得在异地其他工程项目上从事监理、项目管理或者技术咨询服务。

2.4 投标人项目监理机构的其他人员配备，专业要配齐，土建、电气、消防、给排水、HSE专业岗位至少一名注册监理工程师，且各专业间不得兼职。投标人应当在《监理大纲》中提出具体的监理人员配备和派遣计划。上述“不能兼职”的专业监理工程师或其他监理人员，在其监理的专业工程施工期间，非经招标人现场代表同意，不得从事非招标人投资的其他工程的监理服务。

3. 投标费用

3.1 投标人承担其涉及本招标工程投标活动的一切费用。

3.2 无论投标结果如何，投标人均不得就投标费用，向招标人提出任何的赔偿或补偿要求。

4. 现场考察、答疑

4.1 招标人将按本须知前附表第12项所述时间，组织投标人对工程现场和周边环境进行考察、举行答疑会，以便投标人获取有关投标准备和签署合同所涉及的现场资料。

4.2 现场考察有关的所有费用、风险和责任，由投标人自行承担。

二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件包括以下内容:

第一章  投标邀请

第二章  投标须知及投标须知前附表

第三章  委托监理合同的主要条款

第四章  商务标书的内容及格式

第五章  监理大纲的内容及格式

5.2 除前款内容外，招标人在提交投标文件截止时间的5天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改的内容，均是招标文件的组成部分。

5.3 投标人获取招标文件后，应当仔细检查招标文件的所有内容。发现问题的，应在招标文件发售期间届满前向招标人提出，否则，由投标人自行承担由此造成的任何后果。

5.4 投标人应当认真审阅招标文件所有的内容，如果投标文件没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者不能对招标文件做出实质性的响应，其投标被拒绝的风险将由投标人自行承担。

5.5 投标人交纳设计技术资料押金的，招标人将在收回设计技术资料的同时退还该项押金（不计利息）。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 对招标文件存有疑问的投标人，最迟应在提交投标文件截止时间的 5 天前，以书面形式向招标人提出要求澄清的问题。招标人应在提交投标文件截止时间的3天前，作成书面的澄清文件同时向所有投标人发送。投标人应在收到文件的3天内给予书面确认。

6.2 在提交投标截止时间的5天前，招标人可以书面形式对已经发出的招标文件做出修改。招标文件的修改通知应当同时向所有投标人发送。投标人应在收到通知后的3天内，以书面形式给予确认。

6.3 招标文件的澄清与修改，均以书面形式作成的文件为准。对于投标人自行解释招标文件以及听信招标人口头解答所造成的后果，招标人不承担任何责任。

6.4 所有的书面澄清文件和书面修改文件均是招标文件的组成部分。招标文件、澄清文件、修改文件等在同一内容的表述上前后不一致的，以最后发出的书面文件为准。

6.5 为使投标人有充分的时间研究招标文件澄清与修改的内容，招标人可以酌情延长提交投标文件截止时间，并以书面形式（单独的或附随的）同时通知所有投标人。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的语言文字与计量单位

7.1 投标文件以及所有相关资料均应使用中文文字。使用其他语言文字的，应当附中文译本。有关翻译的所有费用和风险，由投标人自行承担。

招标人依法组织的开标、评标等各项工作，均以该投标文件的中文或其中文译本为准。

7.2 投标文件采用中华人民共和国法定计量单位，法律、法规或标准另有规定的除外。

8. 投标文件的组成

8.1 投标文件由商务标书和监理大纲（技术标书）两个部分组成。

8.2 商务标书包括以下主要内容：

8.2.1 投标函

8.2.2 法定代表人身份证明书

8.2.3 法定代表人的授权委托书

8.2.4 监理酬金报价

8.2.5 关键人员表

8.2.6投标人简介

8.2.7 最近三年的主要工程监理业绩

8.2.8 拟派驻本工程的监理人员名单

8.2.9 拟任总监理工程师简历

8.2.10 拟用于本工程的主要监理设施

8.2.11 其他需要说明的事项和建议

8.2.12投标人有关单位证照的复印件

8.2.13 投标人有关个人证书的复印件

8.2.14投标人有关业绩证明的复印件

8.2.15投标人其他证明资料的复印件

8.3 监理大纲应当包括但不限于以下内容:

8.3.1 概述

8.3.1.1 招标工程概况

8.3.1.2 委托监理事项

8.3.1.3 控制目标和主要措施

8.3.1.4 监理工作的基本程序

8.3.2 工程分析与监理对策

8.3.2.1 工程分析

8.3.2.2 监理对策

8.3.3 资源配备

8.3.3.1 工程监理的组织形式

8.3.3.2 监理人员的岗位职责

8.3.3.3 监理设施的配备计划

8.3.4 监理方案

8.3.4.1 监理工作的总体部署

8.3.4.2 质量控制

8.3.4.3 职业健康安全和环境监督

8.3.4.4 进度控制

8.3.4.5 投资控制

8.3.4.6 合同管理

8.3.4.7 信息管理

8.3.4.8 组织协调

9. 投标文件格式

9.1 投标文件应当包括本须知第8条规定的主要内容。

9.2 投标人提交的投标文件，应当使用招标文件提供的全部格式（表格可以按同样格式进行扩展）。

10. 投标报价

10.1监理酬金报价，应当包括完成本须知第1条规定的招标工程范围和委托监理事项所需的全部费用。

10.2 投标人的前款报价应当遵守《中华人民共和国价格法》关于政府指导价的有关规定；且不得违反《中华人民共和国招标投标法》有关规定，以低于成本的价格进行不正当竞争。否则，招标人、评标委员会或者有关招标行政监督机关有权依法取消其中标资格。

10.3本工程监理投标报价所采用的币种为  人民币  。

10.4 报价格式

10.4.1本工程监理费以“固定费率”方式进行投标报价，同时报总价（结算工程总价暂按1800万元计），结算按项目结算金额乘以费率计算。

10.4.2投标人应按本招标文件及招标人提供的资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

10.4.3 投标报价包含投标人与履行合同有关的所有费用、风险、各种税、保险、利润及为履行合同发生的所有杂费。

10.4.4投标人须提供工程保修和竣工验收阶段的协助、配合工作，招标人不再另行支付服务酬金。

11. 投标担保

11.1投标单位应向招标人提交壹万元人民币投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

11.2投标保证金必须以电汇或转账交付到招标函规定的银行帐户。

11.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标单位将视为不响应投标而拒绝。

11.4未中标的投标单位的投标保证金将尽快无息退还，最迟不超过规定的投标有效期满后的14天。

11.5中标单位的投标保证金在按要求提交履约保证金，签署合同后无息退还。

11.6如投标单位有下列情况，将被没收投标保证金；

11.6.1投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

11.6.2投标单位有明显的相互串标、抬标等违纪、违规行为；

11.6.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议

12. 投标文件的份数和签署

12.1 投标人应向招标人提交投标文件一式二份，其中，正本壹份、副本壹份。正本与副本如有不一致的地方，以正本为准。另外，投标人应提交电子版（U盘）的投标文件（包括投标文件所有内容）壹套。

12.2 投标文件用A4规格的纸张打印，并在封面的右上角清晰地注明“正本”或“副本”字样。

12.3 投标函须加盖投标人法人印章并经法定代表人或其委托代理人签署。由委托代理人签署的，应同时提交符合招标文件规定格式和要求的法定代表人的授权委托书；否则，招标人将拒绝该投标人的投标。

12.4投标文件正本和副本均采用A4幅面的打印纸、正文采用宋体小四号字打印，并由投标人法定代表人或经正式授权对投标人有约束力的代表在本招标文件规定处签字。授权代表须有书面形式的“授权书”并附在投标文件中。

12.5投标人提交的投标文件及其相关资料，应无涂改、增删或在行间插字。因投标人明显笔误必须修改的，修改处应加盖投标人的法人印章或者投标文件合法签署人的个人印章。

13. 投标有效期

13.1 在提交投标文件截止时间后的30天内，凡经开标程序确认有效的投标文件，均保持继续有效。

13.2 在前款投标有效期内，招标人可以根据需要，以书面形式向投标人提出延长投标有效期的请求；投标人应在收到该书面请求的3天内，以书面形式做出同意或者不同意延长投标有效期的答复。投标人在合理期限内未予书面答复的，视为不同意延长投标有效期。

13.3 同意延长投标有效期的投标人不得提出修改其投标文件的请求，招标人也不允许投标人修改其投标文件。投标保函的有效期需要延长的，投标人应在原有效期届满前，完成延长投标保函有效期的有关手续并将银行出具的证明文件提交招标人；没有证据表明其投标保函有效期的延长能够满足前款投标有效期需要的，该投标人视为不同意延长投标有效期。

13.4 招标人不得以不同意延长投标有效期为由，没收投标人的投标担保。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的装订、密封与标识

14.1 装订。所有投标文件分册均须左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。

14.2 密封。商务标书、监理大纲应当分别用不同的封袋进行密封。然后将分别密封的商务标书、监理大纲，置于一个外层封袋之内。所有封袋必须密封完好，并在骑缝处加盖投标人的法人印章和由投标人法人代表的印章。

14.3 标识。所有封袋的封面上，应当写明招标人单位名称、招标工程名称和招标编号，以及投标人单位全称、地址、邮政编码和投标日期，并且加注“(开标时间)前不得开封”的字样。

15. 投标截止时间

15.1 投标人提交投标文件的截止时间为 2023 年 2月14日 9 时 30 分。

15.2 招标人可以根据本须知第6条规定，以书面修改通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人提交投标文件的截止时间，以招标人最后一个书面修改的投标截止时间为准。

16. 投标文件的提交

16.1 投标人应当在招标人规定的投标截止时间前，将投标文件送达铜峰工业园办公楼附楼二楼。16.2 超过投标截止时间送达的投标文件，招标人将予以拒绝并原封退还投标人。

17. 投标文件的修改与撤回

17.1 投标人在提交投标文件以后且在本须知规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或者撤回已经提交投标文件。投标人补充、修改或者撤回的通知，以书面送达招标人的内容和时间为准；招标人有权拒绝在投标截止时间以后收到的书面请求。

17.2 投标人补充、修改或者撤回投标文件的书面通知，应当符合本须知第12条、第14条、第16条规定的投标文件签署、密封、标识和提交的要求，并在所有封袋的封面上应清楚地标明“补充”、“修改”或者“撤回”字样。

17.3 在开标以后投标有效期届满之前，投标人要求撤回投标文件，招标人有权没收其投标担保。

五、开标

18. 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

18.1 投标文件逾期送达或者未能送达指定地点的；

18.2 投标文件的密封不符合本须知规定；

18.3 投标人未按照本须知的规定提供投标保证金，或者其投标保证金不符合本须知规定的。

19. 开标

19.1投标人不需现场参加，投标人授权代理人需保持电话畅通

19.2开标会议由招标人组织并主持，铜峰审计监察处对投标文件进行检查，确认它们是否密封完整。

开标会议按以下程序进行:

19.3投标文件的密封情况经确认无误后，由招标人指定的工作人员按照投标人有效送达时间先后的逆顺序，拆封并宣读投标人名称、监理酬金报价、总监理工程师姓名以及投标文件的其他主要内容。

六、评标

20. 投标人资格审查（仅适用于资格后审）

20.1需要进行资格后审的，招标人将在评标活动正式开始之前，组织对投标人进行资格审查。

20.2 经资格审查，投标人的能力和条件不符合招标文件规定的，其投标将被拒绝，招标人不将其投标文件提交评标委员会评审。

21. 评标委员会与评标

21.1 评标委员会由招标人组建，负责评标活动。

21.2 评标活动在开标会议和资格后审工作结束后进行。

22. 评标过程的保密

22.1 评标委员会及其全体成员、招标人及其有关工作人员应当遵守《中华人民共和国招标投标法》关于评标过程的保密规定。

22.2 投标人不得以任何方式对评标过程和结果施加任何影响。投标人的非法活动一经查实，将必然导致其投标被评标委员会拒绝。

22.3 中标人确定后，评标委员会和招标人不得向未中标的投标人做出任何的解释或者说明。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标委员会可以书面形式，要求投标人针对其投标文件中含义不明确、表述不一致、文字和/或计算存在明显错误的内容，做出必要的澄清、说明或者补正。

23.2 投标人的澄清、说明或者补正，应以书面形式提交并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

23.3 评标委员会不得利用澄清和/或说明，要求投标人对投标文件的实质性内容做出更改。

23.4 投标人拒不进行澄清、说明或者补正的，评标委员会有权否决其投标。

24. 投标文件的初步评审

24.1 评标委员会应当对有效的投标文件是否实质性响应招标文件进行评定。

24.2 有以下情形之一的，评标委员会经初审后按“废标”处理：

(1) 投标人名称与资格预审时不一致的；

(2) 投标函没有加盖投标人的法人印章，或未经法定代表人或其委托代理人合法签署，以及虽有委托代理人签署但没有出具授权委托书原件或者出具的授权委托书原件不符合本须知规定的；

(3) 投标人提交多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一工程或者标段有多个报价的；

(4) 关键字迹模糊、无法辨认的；

(5) 投标人监理服务的时间、事项和质量不符合招标文件要求的；

(6) 投标文件附有招标人不能接受的条件，或者其差异和保留会使其他投标人处于不利地位的；

(7) 投标文件违反法律、法规的；

(8) 评标委员会半数以上成员认为不能响应招标文件规定的实质性条件和内容的；

(9) 投标报价高于控制价的；

(10投标人的法定代表人（或委托代理人）未按时参加开标会议的。

25. 投标文件的评审、比较和否决

25.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法和标准，由全体成员各自独立地对投标文件进行评审，并对其评审结果签字确认。

25.2 评标方法与标准

25.2.1 本次评标采用有效总价最低价中标，

25.2.2本公司有权结合报价结果选择与报价较低的投标人再次议价或进行二次报价。

26. 定标

26.1 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。

26.2 招标人的定标工作应在投标有效期届满之日前的30天内完成。否则,招标人应按本须知第13条的规定，请求投标人延长投标有效期。投标人可以不同意延长投标有效期，但不得因同意延长投标有效期而要求招标人作出补偿。

26.3 评标的参考因素如下表

七、签订合同

27. 中标

27.1 在确定中标侯选人后的3天内，招标人应向业主提交有关工程监理招标的书面通知。

27.2 招标结果经公司审批后，招标人应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果电话通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为委托监理合同的组成部分。

28. 合同签订

28.1 在中标通知书发出后的30天内，业主方与中标人应当依照国家有关法律、投标文件和招标文件，订立委托监理合同。

28.2业主方与中标人不得在委托监理合同之外，再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人不得将承担的监理业务转让或分包给他人，但招标人同意的合作监理事项除外。

28.3 中标人无正当理由拒不订立合同的，招标人有权没收其投标保证金并取消其中标资格；招标人的损失超过投标担保金额的，还可以就其超过的部分提起诉讼。中标人因不可抗力放弃中标的，招标人可以取消其中标资格但应退还其投标担保。

29. 中标人的变更

29.1 因本须知第28.3款事由导致原中标人被取消中标资格的，招标人有权在评标委员会推荐的其他中标候选人中确定新的中标人。

29.2 变更中标人后的其他工作，仍然执行本须知第27条和第28条的规定。

30. 履约担保

30.1履约担保按合同专用条件中的规定。

30.2 在提交监理酬金支付担保前，招标人不得以中标人拒不提交履约担保为由，取消其中标资格并没收其投标保证金。

八、其他事项

31. 本须知未尽事宜，将遵照建设工程招标投标有关法律、法规和行政规章执行。

第三章  委托监理合同的主要条款

一、建设工程委托监理合同

建设工程委托监理合同

委托人：            安徽铜峰电子股份有限公司

监理人：

经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总 投 资：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1．招标文件；

2．投标文件；

3．中标通知书；

4．本合同标准条件；

5．本合同专用条件；

6．在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自     年   月   日开始实施，预计中交日期为     年   月   日，    年   月   日投料试车（或具备投用条件）。

本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各执   份

| 委托人：（盖章） | 监理人：（盖章） |
| --- | --- |
| 负责人或委托代理人：（签名） | 法定代表人或委托代理人：（签名） |
| 住所： | 住所： |

本合同签订于：      年   月   日

二、标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条　委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条　委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表要提前通知监理人。

第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条　委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值＋管理费）。

第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。（本条款根据委托人授权范围执行）

第十八条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人的人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。（本条以镇海乙烯项目相关程序文件为准）

委托人权利

第二十条　委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任

监理人责任

第二十五条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条　在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条　监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其    他

第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员对材料设备复试等，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定向委托人住所地人民法院起诉。

三、专用条件

第一条　本合同适用的法律及监理依据：

- 国家、行业、地方现行关于工程建设的政策、法律、规范、标准和条例。

- 中华人民共和国建设工程质量管理条例、安全生产管理条例。

- 国家、行业现行的建设工程施工验收规范及工程质量评定标准。

- 建设工程监理规范（GB 50319-2013）。

- 委托监理有关的委托人与承包人签订的正式合同或协议。

- 经批准的本工程总体设计、初步设计、详细设计文件及工程变更。

- 经委托人批准的本工程建设监理的实施方案和监理规划；

- 国家、地方及业主上级主管部门对本工程的批准文件。

- 其他有关工程建设的文件。

- 本监理合同。

第二条　监理范围和监理工作内容：

监理范围：见本项目标段投标须知1.4.1条。

监理工作内容： 从项目施工开工至项目完工的全过程监理，即控制招标工程建设的投资、建设工期、工程质量和HSE管理；进行工程建设合同管理，协助招标人或招标人代表进行工程设计、采购和施工的管理，协调有关单位间的工作关系；向招标人提交完整的监理资料；提供工程保修和竣工验收阶段的协助、配合工作，参与工程决算等。其主要工作内容：

1．根据委托人授权，管理本工程施工合同或者工程总承包合同有关施工阶段的内容，定期主持召开工地例会，协调工程建设有关各方的工作关系。

2．参加设计交底，组织图纸会审，并针对图纸中存在的问题，通过委托人向设计人提出书面的意见和建议。

3．审核承包人提交的工程施工组织设计和专项技术方案能否确保施工质量，符合设计与规范要求，并提出审查意见并报委托人。

4．审查承包人现场的质量管理、技术管理和职业健康、安全、环境管理体系，签认承包人报送的特殊作业人员上岗资格、施工分包单位企业资质。

5．审核承包人的开工申请及各项施工准备工作，在征得委托人同意后发布开工令。

6．审查确认承包人施工机具、试验设备等的检测合格证明或者计量检定证明。

7．检查工程使用的设备、原材料、半成品、构配件的外观质量和质量证明文件，参加设备的开箱检验和材料的到货检验或抽查，按照规范或者合同要求的比例，采用平行检验或见证取样的方式进行抽检复验。

8．实行全过程、全方位、全天候的工程监理。控制施工过程质量，负责工程分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收。

9．协助委托人完成工程质量核定，审查工程交工资料，协助委托人组织工程交工验收并办理“中间交接”，对存在的问题及时要求承包人整改，督促检查施工单位及时调整汇总施工技术档案资料。按《建设项目（工程）文件归档要求及档案管理规定》（SHZH-T3.25.01.014）的有关规定办理工程归档资料。参加委托方组织的竣工验收，并提供相关资料。

10．负责组织质量事故分析和调查处理工作，对其处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

11．监督施工现场的职业健康安全和环境，要求承包人整改安全事故或环境污染隐患。

12．审批承包人的分期施工进度计划，进行实际进度与计划进度的比较分析，并根据其偏离程度提出相应的纠偏措施或者其他建议。

13．审核工程计量的数据和原始凭证，协助核定承包人的工程款支付申请。

14．协助委托人审查和处理工程变更，确保工程签证实事求是。

15．监督工程合同的履行，调解委托人与承包人的合同争议，协调处理索赔事宜，为相关诉讼与非诉讼案件提供证据。

16．编制监理规划、监理大纲、监理细则，组织召开监理例会，编写监理日志、监理周报、监理月报和监理总结，按照有关规范要求完成监理文件的立卷归档。

第三条 监理人员：

1、监理人委派             为本工程的总监理工程师，            为总监理工程师代表，进驻建设工程现场；

2、监理人要及时派驻合格的监理人员；

3、派驻建设工程现场的监理人员应具有良好的职业道德和身体素质，做到“科学、预防、公平、公正、公开、廉洁、守法”。

4．监理人必须针对工程的情况，组建驻地监理机构。建立机构的人员配备应遵循以下原则：

（1）专业配套，即工程涉及到的所有专业，必须由专业人员负责。

（2）人员数量要适应监理工作的需要。

5．监理人员必须持证上岗，总监理工程师必须持有建设部、省（市）或行业主管部门颁发的《总监理工程师岗位证书》，有担任相似规模类似工程的总监理工程师的经历，监理单位选定的总监理工程师必须经业主的审查同意。各专业监理工程师必须具有中级以上职称，并必须经过培训，持证上岗。

第四条　外部条件包括：

1、委托人负责办理开工前的水源、电源、消防、运输道路、施工许可证等申请手续。

2、质监、安监、环保、消防等均由委托人协调解决。

3、委托人应书面通知被监理单位接受监理人的监理。

第五条  委托人应提供的工程资料及提供时间：

  - 经批准的初步设计文件1套；

  - 详细设计图纸1套；

  - 工程承包及相关的其他合同复印件各1份；

  - 建设项目总体进度计划等实施监理业务必须的资料。

上述工程资料应在本合同生效、监理机构进场和工程开工前陆续提供。

第六条　委托人应在2个工作日内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。监理人对紧急事务注明答复时间的，委托人应在注明的时间内予以答复。如委托人未能在规定的时间内做出书面答复，则视为同意监理人的处理意见（必须委托人签署的书面意见除外）。

第七条　委托人的常驻代表为           。

第八条　通用条款第十四条条款内容不提供。

第九条　监理人的通讯设施、监理人员住房等设施由监理人自备。对监理人自备的设施等，监理人已在报价中包括其使用费，委托人不再另行给予补偿。

第十条  委托人无需向监理人说明任何理由，随时有权辞退监理人派遣到现场不适合项目管理和不称职的任何监理人员，包括总监理工程师。这是委托人为了能有效实施安徽铜峰电子股份有限公司新能源用聚炳烯薄膜材料项目管理所保留的权利。

当委托人要求更换监理人员时，监理人必须在7日内提供替换人员的有关资料，经委托人书面认可后7日内进驻现场。

第十一条　监理人在服务期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：

监理人未对进场设备、材料进行检验的；未对应验收的分部、分项工程、关键工序及隐蔽工程等质量检验点进行报检和检验的，每发现一次，处以500元～1500元的违约金，同时监理人还需按实承担对因检验困难而增加的检验费用。

在监理过程中，乙方必须严格遵守甲方的《承包商HSE管理规定》，由于现场HSE管理不力或发生安全事故的，按《安全生产管理条例》第五十七条、《承包商HSE管理考核规定》及《建设工程安全施工管理考核规定》执行，并按工程监理及工程管理承包商的条款对监理人处以违约金。

因监理人原因不能如期完成专业中交，致使项目不能按期完成中间交接的，视情节每延误一周，对监理人处以项目固定监理报酬3～5%的违约金。

对施工单位不能按在规定的时间内交出合格的竣工资料和结算资料的，监理人承担管理责任，委托人对其处以违约金，额度按对处施工单位违约金的5%～10%的比例挂钩。

对委托人确认的项目总监、总监代表、及HSE经理、施工技术经理、投资控制经理等主要监理人员，未经委托人同意，监理人不得随意更换。如果更换委托人按每更换一人次收取10000元至50000元金额的违约金。

总监理工程师和专业监理工程师不得同时从事非委托人投资工程的监理服务。一经发现，委托人按每人次收取3000元至10000元金额的违约金。总监理工程师每周不得少于五天留在项目现场。

监理人每季按《建设工程承包商综合评分细则》参与考评。

第十二条  监理人对承包人在施工过程中发生一般质量事故的，监理人承担监理责任，每发现一次，处以500元～1500元的违约金；发生重大质量事故的，监理人承担监理责任，视情况扣项目固定监理报酬的1～2%。

监理人对承包人违反合同规定的完工时限，监理人承担监理责任，委托人对其处以违约金，额度按对处承包人违约金的30%的比例挂钩。

第十四条  本工程监理费      万元人民币。委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理报酬：本合同生效且监理机构进驻工地十日内委托人支付合同监理费的   % ，中标单位同时开具同等数额的履约保函；委托人每月按规定的时间和批准的付款数额    %支付上月监理费，工程中交后十天内支付至合同监理费的    %，竣工资料验收合格归档后十日内委托人支付至合同监理费的   %，余款一年后未出现质量问题一次性付清。

第十五条　双方同意用人民币支付报酬。

第十六条　奖励办法：另行制定。

第十七条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意按下列第 （三）  种方式解决：

（一）提请上级主管部门协调解决；

（二）提交仲裁委员会（名称）仲裁；

（三）依法向（委托人住所地）人民法院起诉。

四、附加协议条款

第一条  监理人应自觉遵守委托人有关管理的规章制度。

第二条  监理人应为监理人在本工程工作的所有人员的伤亡所导致的损失保险，并向委托人提供保险单据的复印件。

第三条  监理人不得转让本合同的监理业务。

第四条  监理人执行本工程的监理业务时，应自觉遵守当地行政主管部门的管理和监督，并自行办理必要的有关证件。

第五条  项目总监离开项目所在地需报经委托人批准。

第六条 当委托方认为监理人工作不利，且已无法正常开展监理活动，或赔偿金已超出合同价款,委托方有权终止本合同。

第七条  监理人应保证向委托人所提供的有关监理资质证明文件是真实而有效。

第八条  在工程保修、竣工验收阶段如需监理人提供有关协助、配合工作，监理人应及时按委托人要求提供服务，费用含在报价内。

第九条 其它未尽事宜，双方根据需要协商后，另行签订补充合同条款或协议。

第四章  商务标书的内容及格式

安徽铜峰电子股份有限公司

铜峰工业园智能仓储立体仓库工程

监理投标文件

（商务标书）

招标编号：

投  标  人：    （单位全称并加盖法人印章）

办公地址：

日      期：            年        月        日

提  要

1. 投标函

2. 法定代表人声明

3. 法定代表人的授权委托书

4. 监理酬金报价

5. 关键人员表

6．投标人简介

7. 最近五年的主要工程监理业绩

8. 拟派驻本工程的监理人员名单

9. 拟任总监理工程师简历

10. 拟用于本工程的主要监理设施

11．关于未发生因不规范的市场行为被建设行政主管部门留下不良记录的承诺

12. 投标人其他需要说明的事项和建议

13. 投标人有关单位证照的复印件

14. 投标人有关个人证书的复印件

15. 投标人有关业绩证明的复印件

16. 投标人其他证明材料的复印件

一、投标函

致（招标人名称）：

1．根据你方编号为 （项目编号） 的  (招标工程项目名称)  工程的监理招标文件，我方在充分研究招标文件（包括招标人的澄清和修改通知）以及有关技术资料后，我方愿以监理工程总价（暂定1800万元）的          %（固定费率）按上述条件、技术规范、图纸等承包相应工程范围施工监理工作。

2．我方如能中标，将委派        （先生/女士）担任总监理工程师；项目监理机构将严格遵循监理人员的执业守则，依照法律、法规、工程建设标准和委托监理合同，制定并实施本工程监理规划和实施细则，开展质量、进度、造价控制以及职业健康安全和环境监督，并在保证质量和安全的前提下推进工程按期交付。

3．我方同意所提交的投标文件，在《投标须知及投标须知前附表》第13条规定的投标有效期内保持有效。

4．我方已随本投标文件提交（人民币）       万元的投标担保。

5．除非另行达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：（加盖法人印章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年    月    日

二、法定代表人声明

致（招标人名称）：

本人（姓名）系（投标人单位全称）的法定代表人，现就（招标工程项目名称）工程监理投标事项声明如下：

1．本投标文件以及相关资料在各方面都是完整、真实和准确的。否则，我单位愿意承担贵方根据招标文件所做决定的任何后果。

2．我单位理解贵方不承诺报价最低的投标人中标，并有权拒绝所有投标。

（附企业法定代表人证书复印件）

（投标人单位全称并加盖法人印章）

法定代表人：      （签名）

年    月    日

三、法定代表人的授权委托书

本人（法定代表人姓名）系（投标人单位全称）的法定代表人，现授权（单位名称）的（委托代理人姓名）（先生或女士）为我的委托代理人，代表本人并以本公司的名义参加（招标人名称）（招标工程项目名称）工程的监理投标。

委托代理人签署的一切文件和处理的一切事务，本人均予以承认。

本授权委托书项下的代理人不得转委托。

特此委托。

（附委托代理人有效身份证明复印件）

委托代理人：  （签名）     职务

单位：     （委托代理人所在单位名称）

投标人：    （单位名称并加盖法人印章）

法定代表人：   （签名）

授权委托日期：     年   月   日

四、监理酬金报价

| 序号 |  | 费用名称 | 金额（元） 含税 % | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 监理费用（暂） |  |  |
| 2 |  | 结算费率 % |  |  |

注：报价明细表由投标人自附

投标人： （单位全称并加盖法人印章）

法定代表人或委托代理人：  （签名）

年    月    日

五、关键人员表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 资格 | 专业 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、投标人简介

（另附）

七、最近三年的主要工程监理业绩

| 序 号 | 工程名称 | 业主单位 | 建设规模 | 工程投资 （万元） | 总监理工程师 | 监理服务期 | 业主联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |
| …… |  |  |  |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |

说明：1. 包括最近三年的主要已完工程和在监工程，其中的已完工程应提供相应的监理业务手册或其他业绩证明（如中间交接证书）的复印件，在监工程应提供相应的委托监理合同或其他证明材料（如中标通知书）的复印件。

2．投标人弄虚作假的，招标人有权拒绝其投标。

八、拟派驻本工程的监理人员名单

| 序号 | 姓名 | 岗 位 | 年龄 | 专 业 | 职 称 | 学历 | 执业资格 | 执业证书编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人应附监理工程师以上人员的职称和执业证书的复印件，以及监理员和其他同等人员的职称和从业资格证书复印件（如果有）。

九、拟任总监理工程师简历

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  | 所属单位 |  |  |  | 本工程的拟任职位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 |  |  | 最高学历 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 从事工程监理年限 |  |
| 个人执业资格 |  |  |  |  |  |  |  | 执业证书编号 |  |  |  |
| 从事工程管理工作的主要经历和业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 开工和竣工日期 | 所任工程管理职位 | 业主联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.拟任命总监理工程师代表的，也应填写本表。

2.发现投标人弄虚作假的，招标人有权拒绝其投标。

十、拟用于本工程的主要监理设施

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 规格/型号 | 产权性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 检测器具 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 办公设施 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 交通车辆 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他设施 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 检测器具应在“备注”栏中标明“已经检定”或“未经检定”。

2. 产权性质指“自有”或者“租赁”；拟在中标后购置或租赁的，也请在本栏中说明。

十一、关于未发生因不规范的市场行为被建设行政主管部门留下不良记录的承诺

（另附）

十二、投标人其他需要说明的事项和建议

（另附）

十三、投标人有关单位证照的复印件

（另附）

十四、投标人有关个人证书的复印件

（另附）

十五、投标人有关业绩证明的复印件

（另附）

十六、投标人其他证明材料的复印件

（另附）

第五章  监理大纲的内容及格式

（招标人单位名称）

（招标工程项目名称）工程

监理投标文件

（监理大纲）

招标编号：

投  标  人：    （单位全称并加盖法人印章）

办公地址：

日      期：            年        月        日

提  要

一、概述

1. 招标工程概况

2. 委托监理事项

3. 控制目标和主要措施

4. 监理工作的基本程序

二、工程分析与监理对策

5. 工程特点与实施难点分析

6. 针对重点问题的监理对策

三、资源配备

7. 工程监理的组织形式

8. 监理人员的岗位职责

9.监理设施的配备计划

四、监理方案

10.监理工作的总体部署

11.质量控制

12.职业健康安全和环境监督

13.进度控制

14.投资控制

15.合同管理

16.信息管理

17.组织协调

18.附件:（如果有）

一、概述

1. 招标工程概况

……

2. 委托监理事项

……

3. 控制目标和主要措施

……

4. 监理工作的基本程序

……

二、工程分析与监理对策

5. 工程特点与实施难点分析

……

6. 针对重点问题的监理对策

……

三、资源配备

7. 工程监理的组织形式

……

8. 监理人员的岗位职责

……

9.监理设施的配备计划

……

四、监理方案

10.监理工作的总体部署

……

11.质量控制

……

12.职业健康安全和环境监督

……

13.进度控制

……

14.投资控制

……

15.合同管理

……

16.信息管理

……

17.组织协调

……

18.附件

……

本工程监理机构人员配备最低要求

| 总监理工程师 | 专业监理工程师 | 监理员 | 见证员（可兼任） | 总人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 备注： - 总监理工程师必须具有有效的房屋建筑工程工程专业国家注册监理工程师注册 执业证书； 2. 配备的 2名专业监理工程师，须具有有效的房屋建筑工程和安装工程专业国家注册监理工程师执业证书。同一人的执业证书不得重复使用。 3. 本工程监理机构人员 ：总监理工程师年龄不得超过60周岁，须提供中华人民共和国居民身份证 ；专业监理工程师、监理员及见证员年龄均不得超过60周岁，须提供中华人民共和国居民身份证。 友情提示：本工程可设置总监代表一名，由投标单位自行确定。但须具有有效的房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业证书。 |  |  |  |  |